KI-gestuetzte Modellierung von Lernverhalten & Beteiligungsdrift
zur datenbasierten Optimierung individueller Lernpfade
im Online-Sprachunterricht

Was ist das Ziel Ihres Vorhabens? Welche Herausforderung oder Problemstellung soll mit dem Vorhaben geloest bzw. welche Wissensluecke soll mit dem Vorhaben geschlossen werden?

Online-Sprachlernangebote mit Live-Unterricht verzeichnen hohe Abbruchraten: Bis zu 60 % d. Lernenden beenden Kurse (9–12 Monate) vorzeitig. Die Ursachen liegen in heterogenen Lernbiografien, variablen Motivationsverlaeufen & fehlender individueller Anpassung d. Lernpfade an d. tatsaechliche Nutzungsverhalten. Bestehende Ansaetze (Duolingo, Babbel, Busuu) fokussieren gamifizierte Selbstlernmodule & liefern keine Prognosefaehigkeit fuer Verbleibswahrscheinlichkeiten in lehrergestuetzten Gruppenformaten; kohortenbasierte Retentionsmodelle bilden nur Durchschnittswerte ab, ohne individuelle Verhaltensmuster zu erfassen.
Ziel war es zu untersuchen, ob ein datengetriebener Ansatz aus (1) einem ML-basierten Prognosemodell fuer Beteiligungsdrift (Random Forest, Gradient Boosting, logist. Regression), (2) einem probabilistischen Kanalwirkungsmodell (Markov-Ketten, Shapley-Wert-Dekomposition) & (3) einer verhaltensbasierten Nudging-Architektur individuelle Lernverlaeufe so modellieren kann, dass Abbruchrisiken fruehzeitig identifiziert & durch gezielte Interventionen reduziert werden. Voraussetzung war die Transformation d. ETL-basierten Datenplattform zu einem ELT-Paradigma mit semantischer Harmonisierung heterogener Quellsysteme (Lernplattform, Buchungssystem, CRM).
Angestrebt wurden Erkenntnisse darueber, ob & unter welchen Bedingungen verhaltensbasierte Modellierung die 7-Tage-Abbruchprognose auf eine Praezision >80 % steigern & auf 4-Wochen- sowie 3-Monats-Horizonte erweitern kann.

(1491 / 1.500 Zeichen, 99,4 %)

Inwieweit hebt sich das angestrebte Produkt, Verfahren oder die Dienstleistung vom Stand der Technik ab?

Zum Vorhabenbeginn 2021 existierten keine integrierten Verfahren, die Abbruchprognose, Kanalwirkungsanalyse & Nudging fuer lehrergestuetzten Live-Gruppenunterricht verbinden. Plattformen wie Duolingo, Babbel & Busuu fokussieren Selbstlernformate.
Neu:
- ML-basierte Drift-Prognose auf individuellen Subskriptionsketten
- Probabilist. Kanalwirkungsmodell (Markov-Ketten, Shapley-Wert)
- Verhaltensbasierte Nudging-Architektur m. Rueckkopplung
- ELT-Datenplattform m. semantischer Quellenharmonisierung

(497 / 500 Zeichen, 99,4 %)

Welche Arbeiten werden durchgefuehrt, um der zuvor benannten Herausforderung oder Problemstellung zu begegnen bzw. um die Wissensluecke zu schliessen?

Zunaechst wurde d. ETL-Datenplattform zu einem ELT-Paradigma transformiert: Heterogene Quellsysteme (Lernplattform, Buchungssystem, CRM) wurden extrahiert & als Rohdaten im Data Lake bereitgestellt; d. Transformationsschicht wurde m.H.v. deklarativer Modellierung (SQL/Jinja-Templates) neu implementiert. Darauf wurden individuelle Subskriptionsketten konstruiert, die Pausen, Reaktivierungen & Testphasen abbilden (Feature Engineering). Nun wurde ein ML-Prognosemodell fuer Beteiligungsdrift entwickelt: Algorithmen (Random Forest, Gradient Boosting, logist. Regression) wurden auf historischen Verhaltensdaten (Anwesenheit, Buchungsverhalten, Kursfortschritt) trainiert & mittels Kreuzvalidierung evaluiert. Parallel wurde ein probabilist. Kanalwirkungsmodell (Markov-Ketten, Shapley-Wert) gegen d. regelbasierte Referenz benchmarked. Final wurde eine verhaltensbasierte Nudging-Architektur entworfen & in einer mobilen Applikation integriert.

(943 / 1.000 Zeichen, 94,3 %)

Welche wissenschaftlichen, technischen und/oder methodischen Unsicherheiten bestehen bei der Bearbeitung der Herausforderung oder Problemstellung?

Unklar ist, ob d. ML-basierte Prognosemodell auf Basis individueller Subskriptionsketten Beteiligungsdrift zuverlaessig prognostizieren kann, da d. Lernverlaeufe durch nicht-lineare Zustandsuebergaenge (Pausen, Reaktivierungen, Formatwechsel) gekennzeichnet sind, deren Sequenzmuster sich einer standardisierten Feature-Repraesentation entziehen. Dem wurde m. iterativer Feature-Konstruktion & algorithmischem Benchmarking (Random Forest, Gradient Boosting, logist. Regression) begegnet. Dennoch besteht d. Risiko, dass d. Modell bei Horizonterweiterung (7 Tage → 4 Wochen → 3 Monate) instabile Prognosen liefert, da langfristige Verhaltensmuster staerkeren exogenen Stoerfaktoren unterliegen.
Unklar ist ferner, ob d. probabilist. Kanalwirkungsmodell (Markov-Ketten) Kanaleffekte valide isolieren kann, da eine unabhaengige Grundwahrheit fuer d. Kanalwirkung fehlt. Konfundierungseffekte (saisonale Schwankungen, Kampagnenueberlagerungen) koennten systematische Verzerrungen erzeugen.

(974 / 1.000 Zeichen, 97,4 %)

Schlagwoerter

1. Machine Learning

2. Beteiligungsdrift-Prognose

3. Kanalwirkungsanalyse

4. Markov-Ketten

5. Nudging-Architektur

6. Sprachlernplattform

7. ELT-Datenplattform

8. Feature Engineering

9. Subskriptionsketten-Modellierung

10. Verhaltensbasierte Modellierung

Arbeitsplan – KI-gestuetzte Modellierung von Lernverhalten & Beteiligungsdrift

AP1 – Datentransformation & Plattformaufbau (Datenarchitektur) Jan 2021 – Jun 2021

AP1.1 – Transformieren der ETL-Pipeline zu ELT-Architektur: Jan 2021 – Maer 2021

Die bestehende ETL-basierte Datenverarbeitungspipeline wird zu einem ELT-Paradigma umstrukturiert. Datenquellen (Lernplattform, Buchungssystem, CRM, Zahlungssysteme) werden ueber SaaS-basierte Konnektoren (Stitch, Fivetran) angebunden, um die Extraktionszeit von Wochen auf Stunden zu reduzieren.

Ergebnis: Funktionsfaehige ELT-Pipeline mit automatisierter Extraktion aus allen relevanten Quellsystemen.

AP1.2 – Implementieren des Data Lake mit Rohdatenbereitstellung: Maer 2021 – Mai 2021

Aufbau eines zentralen Data Lake, der Rohdaten aus allen Quellsystemen in ihrem Originalformat speichert und fuer interne Stakeholder sofort zugaenglich macht.

Ergebnis: Data Lake mit direktem Rohdatenzugriff fuer 12–15 Analysten; Zugriffslatenz <1 Stunde nach Ingestion.

AP1.3 – Aufbauen der Transformationsschicht: Apr 2021 – Jun 2021

Implementierung der Transformationsschicht mittels deklarativer Modellierung (DBT, SQL/Jinja-Templates). Statistische Plausibilitaetspruefungen sichern die Datenqualitaet.

Ergebnis: Vollstaendige Transformationsschicht mit automatisierten Qualitaetschecks; eine zentrale Wahrheitsquelle (Data Warehouse).

AP2 – Feature Engineering & Subskriptionskettenmodellierung (Verhaltensmodellierung) Mai 2021 – Sep 2021

AP2.1 – Konstruieren individueller Subskriptionsketten: Mai 2021 – Jul 2021

Aus den heterogenen Nutzungsdaten werden individuelle Subskriptionsketten rekonstruiert, die den gesamten Lernverlauf eines Nutzers abbilden: Testphase, erste Subskription, Pausen, Reaktivierungen, Formatwechsel und Abbruch.

Ergebnis: Dokumentiertes Datenmodell fuer Subskriptionsketten mit vollstaendiger Abbildung aller Zustandsuebergaenge.

AP2.2 – Extrahieren verhaltensbasierter Features: Jul 2021 – Aug 2021

Systematische Extraktion von Verhaltensmerkmalen aus den Subskriptionsketten: Anwesenheitsquoten, Buchungsmuster, Kursfortschritt, Pausendauer und -haeufigkeit. Feature-Selektion mittels Korrelationsanalyse und Varianzanalyse (ANOVA).

Ergebnis: Feature-Matrix mit >20 verhaltensbasierten Merkmalen pro Nutzer; dokumentierte Feature-Importance-Analyse.

AP2.3 – Evaluieren der Feature-Qualitaet: Aug 2021 – Sep 2021

Statistische Evaluation der Feature-Qualitaet: Pruefung auf Multikollinearitaet, Analyse der Trennschaerfe mittels ROC-Analyse, Bewertung der zeitlichen Stabilitaet ueber verschiedene Kohorten.

Ergebnis: Bereinigter Feature-Satz mit dokumentierter Qualitaetsbewertung.

AP3 – ML-basierte Beteiligungsdrift-Prognose (Maschinelles Lernen) Aug 2021 – Feb 2022

AP3.1 – Trainieren von Prognosemodellen: Aug 2021 – Nov 2021

Training mehrerer ML-Algorithmen (Random Forest, Gradient Boosting, logistische Regression) auf den konstruierten Feature-Vektoren zur Prognose der 7-Tage-Abbruchwahrscheinlichkeit.

Ergebnis: Trainierte Modelle mit dokumentierten Hyperparametern; initiale Prognose fuer 7-Tage-Horizont.

AP3.2 – Evaluieren mittels Kreuzvalidierung & Benchmarking: Nov 2021 – Jan 2022

Systematische Evaluation mittels k-facher Kreuzvalidierung (k=10). Benchmarking gegen das bestehende kohortenbasierte Retentionsmodell. Metriken: Precision, Recall, F1-Score, AUC-ROC.

Ergebnis: Benchmark-Bericht mit Modellvergleich; Empfehlung fuer das Produktivmodell.

AP3.3 – Erweitern des Prognosehorizonts: Jan 2022 – Feb 2022

Erweiterung des Prognosemodells von 7-Tage- auf 4-Wochen- und 3-Monats-Horizonte. Untersuchung der Feature-Relevanz-Stabilitaet ueber laengere Horizonte.

Ergebnis: Evaluationsbericht zur Prognosequalitaet ueber verschiedene Zeithorizonte.

AP4 – Probabilistisches Kanalwirkungsmodell (Stochastische Modellierung) Okt 2021 – Apr 2022

AP4.1 – Implementieren des Markov-Ketten-Modells: Okt 2021 – Jan 2022

Entwicklung eines Markov-Ketten-basierten Attributionsmodells, das die Uebergangswahrscheinlichkeiten zwischen Marketingkanaelen datengetrieben schaetzt.

Ergebnis: Funktionsfaehiges Markov-Ketten-Attributionsmodell mit Uebergangsmatrizen.

AP4.2 – Entwickeln der Shapley-Wert-Dekomposition: Jan 2022 – Maer 2022

Implementierung einer Shapley-Wert-basierten Dekomposition, die den marginalen Beitrag jedes Kanals zur Gesamtkonversion fair quantifiziert.

Ergebnis: Shapley-basiertes Kanalwirkungsmodell mit dokumentierter Allokationslogik.

AP4.3 – Benchmarken gegen das regelbasierte Referenzmodell: Maer 2022 – Apr 2022

Systematischer Vergleich der drei Attributionsansaetze (regelbasiert, Markov-Ketten, Shapley-Wert) auf historischen Konversionsdaten.

Ergebnis: Benchmark-Bericht mit Modellvergleich; Empfehlung fuer das Produktivmodell.

AP5 – Nudging-Architektur & Mobile Integration (Interventionsdesign) Maer 2022 – Jul 2022

AP5.1 – Entwerfen der verhaltensbasierten Nudging-Logik: Maer 2022 – Apr 2022

Entwicklung eines regelbasierten Interventionssystems auf Basis der Drift-Prognosen: Buchungserinnerungen, personalisierte Uebungsempfehlungen, Motivationsimpulse.

Ergebnis: Dokumentiertes Nudging-Regelwerk mit Interventionsmatrix (Risikostufe x Massnahme).

AP5.2 – Entwickeln der mobilen Applikation: Apr 2022 – Jun 2022

Konzeption und Entwicklung einer mobilen Applikation zur Auslieferung der Nudging-Interventionen und Bereitstellung von Uebungsmaterialien.

Ergebnis: Funktionsfaehiger Prototyp der mobilen Applikation mit Nudging-Integration.

AP5.3 – Evaluieren der Nudging-Wirkung: Jun 2022 – Jul 2022

Statistische Evaluation der Nudging-Wirkung auf Engagement-Kenngroessen mittels Hypothesentests (t-Tests, Chi-Quadrat-Tests). Vergleich mit Kontrollgruppe.

Ergebnis: Evaluationsbericht mit statistischer Wirkungsanalyse.

Arbeitspakete (Kurzfassung)

1 Datentransformation & Plattformaufbau

1.1 Transformieren d. ETL-Pipeline zu ELT-Architektur (deklarative Modellierung, SQL/Jinja)

1.2 Implementieren d. Data Lake m. Rohdatenbereitstellung (semantische Harmonisierung)

1.3 Validieren d. Datenqualitaet & Aufbau d. Transformationsschicht (statist. Plausibilitaetspruefung)

2 Feature Engineering & Subskriptionskettenmodellierung

2.1 Konstruieren individueller Subskriptionsketten aus Nutzungsdaten (Zustandsmodellierung)

2.2 Extrahieren verhaltensbasierter Features (Anwesenheit, Buchungsmuster, Kursfortschritt)

2.3 Evaluieren d. Feature-Qualitaet mittels Korrelationsanalyse & Varianzanalyse

3 ML-basierte Beteiligungsdrift-Prognose

3.1 Trainieren v. Prognosemodellen (Random Forest, Gradient Boosting, logist. Regression)

3.2 Evaluieren d. Modelle mittels Kreuzvalidierung & Benchmarking

3.3 Erweitern d. Prognosehorizonts (7 Tage → 4 Wochen → 3 Monate)

4 Probabilist. Kanalwirkungsmodell

4.1 Implementieren d. Markov-Ketten-Modells fuer Kanaluebergaenge

4.2 Entwickeln d. Shapley-Wert-Dekomposition zur Kanalwirkungsquantifizierung

4.3 Benchmarken gegen d. regelbasierte Referenzmodell (Vergleichsanalyse)

5 Nudging-Architektur & Mobile Integration

5.1 Entwerfen d. verhaltensbasierten Nudging-Logik (regelbasierte Interventionsableitung)

5.2 Entwickeln d. mobilen Applikation zur Interventionsauslieferung

5.3 Evaluieren d. Nudging-Wirkung auf Engagement-Kenngroessen (statist. Hypothesentests)

Variante B — Kreatives Reframing
(zur Diskussion mit dem Kunden)

Diese Variante geht ueber das im Transkript Belegbare hinaus. Alle Stellen mit kreativer Freiheit sind mit [BERATER-ANNAHME] markiert.

Titel

Multimodale verhaltensbezogene Modellierung zur praediktiven Steuerung individueller Lernpfade & Drift-Erkennung im digitalen Gruppensprachunterricht

(148 / 150 Zeichen, 98,7 %)

Was ist das Ziel Ihres Vorhabens? Welche Herausforderung oder Problemstellung soll mit dem Vorhaben geloest bzw. welche Wissensluecke soll mit dem Vorhaben geschlossen werden?

Langfristiger Online-Sprachunterricht mit Live-Lehrkraeften konfrontiert Lernende mit einem Zusammenspiel aus Motivationsdynamik, kognitiver Belastung & sozialer Kohaesion im Gruppenformat. Bis zu 60 % brechen innerhalb d. ersten Monate ab — ein Phaenomen, das als Beteiligungsdrift beschrieben wird & sich einer einfachen kausalen Zuordnung entzieht. Bestehende adaptive Lernsysteme (Duolingo, Babbel, Busuu) adressieren ausschliesslich Selbstlernformate; kohortenbasierte Retentionsmodelle (Standard 2021) bilden Durchschnittsverlaeufe ab, ohne individuelle Verhaltensmuster zu erfassen.
Ziel war es zu untersuchen, ob ein multimodales Modellierungsframework — bestehend aus (1) einem verhaltensontologischen Zustandsmodell [BERATER-ANNAHME: Ontologie-Modellierung individueller Lernzustaende], das Subskriptionsketten als gerichteten Graphen formalisiert, (2) einem ML-Ensemble (Random Forest, Gradient Boosting, logist. Regression) zur praediktiven Drift-Erkennung, (3) einem probabilist. Kanalwirkungsmodell (Markov-Ketten, Shapley-Wert-Dekomposition) & (4) einer regelbasierten Nudging-Engine m. Rueckkopplungsschleife [BERATER-ANNAHME: Closed-Loop-Feedback] — Beteiligungsdrift individuell prognostizieren & durch gezielte Interventionen abschwaecken kann.
Angestrebt wurden Erkenntnisse darueber, ob verhaltensontologische Zustandsmodellierung die praediktive Guete ggue. rein statistischen Ansaetzen signifikant steigern kann.

(1421 / 1.500 Zeichen, 94,7 %)

Inwieweit hebt sich das angestrebte Produkt, Verfahren oder die Dienstleistung vom Stand der Technik ab?

Zum Vorhabenbeginn 2021 existierten weder verhaltensontolog. Zustandsmodelle fuer Lernverlaeufe im Live-Gruppenformat noch Regelkreise aus Prognose, Intervention & Wirkungsmessung. Plattformen (Duolingo, Babbel, Busuu) adressieren Selbstlern.
Neu:
- Verhaltensontolog. Zustandsmodell als gerichteter Graph [BERATER-ANNAHME]
- ML-Ensemble zur Drift-Erkennung auf Subskriptionsketten
- Probabilist. Kanalwirkungsmodell m. Shapley-Dekomposition
- Closed-Loop-Nudging m. Rueckkopplung [BERATER-ANNAHME]

(495 / 500 Zeichen, 99,0 %)

Welche Arbeiten werden durchgefuehrt, um der zuvor benannten Herausforderung oder Problemstellung zu begegnen bzw. um die Wissensluecke zu schliessen?

Zunaechst wurde ein verhaltensontologisches Zustandsmodell [BERATER-ANNAHME] entworfen, das individuelle Lernverlaeufe als gerichteten Graphen formalisiert (Zustaende: aktiv, pausiert, reaktiviert, abgebrochen; Kanten: gewichtete Uebergangswahrscheinlichkeiten). Parallel wurde d. ETL-Plattform zu einem ELT-Paradigma transformiert & heterogene Quellsysteme (Lernplattform, Buchungssystem, CRM) semantisch harmonisiert. Darauf wurden Subskriptionsketten als Feature-Vektoren extrahiert & ein ML-Ensemble (Random Forest, Gradient Boosting, logist. Regression) zur Beteiligungsdrift-Prognose trainiert & mittels Kreuzvalidierung evaluiert. Parallel wurde ein probabilist. Kanalwirkungsmodell (Markov-Ketten, Shapley-Wert-Dekomposition) entwickelt & gegen d. regelbasierte Referenz benchmarked. Final wurde eine Closed-Loop-Nudging-Engine [BERATER-ANNAHME] implementiert, die Prognose-Outputs in individualisierte Interventionen ueberfuehrt & deren Wirkung ins Modell zurueckspeist.

(972 / 1.000 Zeichen, 97,2 %)

Welche wissenschaftlichen, technischen und/oder methodischen Unsicherheiten bestehen bei der Bearbeitung der Herausforderung oder Problemstellung?

Unklar ist, ob d. verhaltensontologische Zustandsmodellierung [BERATER-ANNAHME] individuelle Lernverlaeufe differenziert abbilden kann: Nicht-lineare Zustandsuebergaenge (Pausen, Reaktivierungen, Formatwechsel) koennten sich einer formalen Graphrepraesentation entziehen. Es besteht d. Risiko eines Paradigmenkonflikts — waehrend d. Ontologie konsistente Zustandsklassifikationen erzwingt, erzeugt d. ML-Ensemble graduelle Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Die Kopplung beider Paradigmen koennte zu systematischen Fehlklassifikationen fuehren, die erst im Zusammenspiel auftreten.
Ein zweites Risiko ist paradoxe Rueckkopplung [BERATER-ANNAHME]: Erfolgreiche Nudging-Interventionen veraendern d. Verhaltensmuster, sodass d. Prognosemodell auf veralteten Verteilungen trainiert wurde. Es ist offen, ob d. Closed-Loop-System konvergiert oder ob Interventionseffekte d. Datengrundlage so verschieben, dass d. Modell seine Prognosequalitaet systematisch untergraebt.

(949 / 1.000 Zeichen, 94,9 %)

Schlagwoerter

1. Verhaltensontologie

2. Beteiligungsdrift-Prognose

3. ML-Ensemble

4. Markov-Ketten

5. Shapley-Wert-Dekomposition

6. Closed-Loop-Nudging

7. Subskriptionsketten

8. Sprachlernplattform

9. ELT-Datenplattform

10. Praediktive Lernpfadsteuerung

Interne Analyse — nicht zur Einreichung

Dieses Kapitel dient ausschliesslich der internen Beratung und wird NICHT eingereicht.

SOFORT-HANDLUNGSBEDARF (TOP 5)

1. Arbeiten-Sektion Variante A nur 94,3 % ausgelastet -- 57 Zeichen ungenutzt. Nudging-Evaluation (Hypothesentests, Kontrollgruppe) ergaenzen.

2. Risiko A: Kein AP-Bezug bei Risiko 2 (Kanalwirkungsmodell). Mit "(vgl. AP4)" verankern.

3. Risiko A: Kein quantifizierter Scheitern-Schwellenwert. Ergaenzen: z.B. "AUC-ROC < 0,65".

4. Ziel-Sektion Variante B nur 94,7 % -- 79 Zeichen verschenkt in der wichtigsten Sektion.

5. Auftragnehmer-Frage ungeklaert -- weder A noch B adressieren externe Auftragnehmer.

VARIANTEN-VERGLEICH

| Sektion | Variante A | Variante B | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
| Titel | Konkret, alle Kernkomponenten. 145 Z. (96,7 %) | Abstrakter, wissenschaftlicher. 148 Z. (98,7 %) | Titel B nehmen |
| Ziel | Solide Domaenensprache, SdT konkret. 1491 Z. (99,4 %) | Staerkere theor. Rahmung, Ontologie. 1421 Z. (94,7 %) | Ziel A als Basis, Eroeffnung aus B |
| Neuartigkeit | 4 klare Bullets, belegbar. 497 Z. (99,4 %) | Ontologie + Closed-Loop (BERATER-ANNAHME). 495 Z. | Neuartigkeit A -- sicherer |
| Arbeiten | Chronologisch sauber, Eval fehlt. 943 Z. (94,3 %) | Ontologie-Start staerkt Forschung. 972 Z. (97,2 %) | A ergaenzen auf >95 % |
| Risiko | 2 solide Risiken. 974 Z. (97,4 %) | Paradigmenkonflikt + paradoxe Rueckkopplung. 949 Z. | B ueberzeugender, wenn Ontologie bestaetigt |

SIMULIERTE NACHFORDERUNG

Variante A

"Bitte gehen Sie genauer auf die Risiken ein..."

Status: [TEILWEISE]

Empfehlung: Risiko 2 braucht Gegenstrategie + Restrisiko.

"Risiken, die ueber methodeninahaerente Standardrisiken hinausgehen"

Status: [TEILWEISE]

Empfehlung: Horizonterweiterung staerker projektspezifisch binden.

"Welcher Verarbeitungsschritt wird konkret durch die KI uebernommen?"

Status: [ABGEDECKT]

"Abgrenzung zum Stand der Technik unzureichend"

Status: [ABGEDECKT]

"Inwieweit die Auftragnehmer Taetigkeiten durchfuehren..."

Status: [OFFEN]

Empfehlung: Klaeren, ob externe Auftragnehmer beteiligt waren.

Variante B

"Risiken und Herausforderungen..."

Status: [ABGEDECKT]

"Methodeninahaerente Standardrisiken"

Status: [ABGEDECKT]

"Welcher Verarbeitungsschritt konkret?"

Status: [ABGEDECKT]

"Abgrenzung zum Stand der Technik"

Status: [ABGEDECKT]

"Auftragnehmer..."

Status: [OFFEN]

Empfehlung: Identisch mit A -- ungeklaert.

"Zirkelschluss bei Vorhabenspraemissen"

Status: [TEILWEISE]

Empfehlung: Ontologie ist BERATER-ANNAHME. Vor Einreichung klaeren.

SEKTIONS-TIEFENANALYSE

Ziel-Sektion

Gutachter-Paraphrase: "Ziel ist die Untersuchung, ob ML-basierte Prognosemodelle auf individuellen Subskriptionsketten Beteiligungsdrift vorhersagen koennen." -- Paraphrase gelingt.

Staerke: Klare Wissensluecke als Eroeffnung. Drei Saeulen sauber benannt. Ergebnisoffen formuliert.

BSFZ-Risiko: ELT-Transformation koennte als Infrastruktur/Routine gelesen werden.

Berater-Aktion: ELT-Transformation als "Voraussetzung" rahmen, nicht als gleichwertiges Forschungsziel.

Neuartigkeit-Sektion

Gutachter-Paraphrase: "Zum Vorhabenbeginn 2021 gab es keine integrierten Verfahren. Neu sind vier Komponenten." -- Funktioniert.

Staerke: Zeitliche Verankerung, konkrete Wettbewerber, klare Bullet-Points.

BSFZ-Risiko: "ELT-Datenplattform" als vierter Neuartigkeitspunkt koennte als Infrastruktur gewertet werden.

Berater-Aktion: ELT-Bullet umformulieren zu "Semantische Harmonisierung heterogener Verhaltensdatenquellen".

Arbeiten-Sektion

Gutachter-Paraphrase: "ETL zu ELT, Features, ML-Modelle, Kanalwirkung, Nudging." -- Chronologie klar.

Staerke: Temporalmarker durchgehend. Methoden in Klammern.

BSFZ-Risiko: Nudging-Evaluation (Hypothesentests, Kontrollgruppe) fehlt im Fliesstext.

Berater-Aktion: Evaluationssatz ergaenzen. Bringt Sektion auf >95 %.

Risiko-Sektion

Gutachter-Paraphrase: "Zwei Risiken: Feature-Repraesentation und Konfundierung." -- Klar.

Staerke: Risiko 1 ist projektspezifisch. Hat Problemloesungsstrategie + Restrisiko.

BSFZ-Risiko: Risiko 2 hat keine Gegenstrategie. Kein quantifizierter Schwellenwert.

Berater-Aktion: Risiko 2 ergaenzen. Quantifizierten Schwellenwert einfuegen.

OFFENE ANNAHMEN

☐ Wurden externe Auftragnehmer eingesetzt? -- betrifft: alle Sektionen, Variante: beide

☐ Hat Lingoda tatsaechlich eine Ontologie/Graphmodellierung implementiert? -- betrifft: Ziel, Risiko, Variante: B

☐ Gibt es DOIs oder wissenschaftliche Publikationen als Referenz? -- betrifft: Neuartigkeit, Variante: beide

☐ Ist der exakte Vorhabenzeitraum Jan 2021 - Jul 2022 korrekt? -- betrifft: Arbeitsplan, Variante: beide

☐ War die 60 %-Abbruchrate eine gemessene interne Kenngroesse oder Branchenschaetzung? -- betrifft: Ziel, Variante: beide

☐ Wurde die Nudging-Wirkung tatsaechlich mittels Kontrollgruppe evaluiert? -- betrifft: Arbeiten, Variante: A

☐ Closed-Loop-Feedback: Wurde Rueckspeisung ins Modell tatsaechlich implementiert? -- betrifft: Risiko, Variante: B

ZEICHENAUSLASTUNG

| Sektion | Var. A | Var. B | Limit | Bew. A | Bew. B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel | 145 (96,7%) | 148 (98,7%) | 150 | OK | OK |
| Ziel | 1491 (99,4%) | 1421 (94,7%) | 1.500 | OK | UNTER |
| Neuartigkeit | 497 (99,4%) | 495 (99,0%) | 500 | OK | OK |
| Arbeiten | 943 (94,3%) | 972 (97,2%) | 1.000 | UNTER | OK |
| Risiko | 974 (97,4%) | 949 (94,9%) | 1.000 | OK | UNTER |